招 标 文 件

工程名称：通江龙腾御锦一期地下室

交安设施及固化地坪工程

建设单位：通江县汇金投资有限公司

招标时间：二0二0年八月二十日

通江龙腾御锦一期

交安设施及固化地坪工程

招标公告

- 一、招标项目

通江龙腾御锦一期交安设施及固化地坪工程。

详细范围见附件通江龙腾御锦一期地下室车位详图及清单。

二、投标人资格要求：

1、投标人需具备独立法人资格，投标人须具备相应施工资质。

2、近3年内，在四川范围内具有已完工或在施工同等规模项目3个以上。

3、无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。

- 三、报价要求

- 1、根据甲方提供图纸及清单进行报价，实行综合单价包干（综合单价为含全额税率9%增值税专用发票价格）。结算数量按最终收方数量计，不另计算损耗。

2、各类材料及制作标准按国家及地方现场最新规范，必须达到国家相关检验合格标准。

- 3、付款方式：施工完毕、验收合格并办理完结算手续后5个工作日内支付到应结算总金额97%；质保金3%，质保到期后10个工作日内支付。（质保期自验收合格，双方签字确认完善移交手续之日起计算，质保期2年）。

- 四、招标文件的获取

- 招标时间：2020年8月18日至 2020年8月20日14：30。

- 有意参与投标的单位可在招标时间内，凭企业营业执照及资质文件领取招标文件。

- 联系：包敏康18728724546    张中18782219118

- 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为：2020年8月20日14：30。

- 2、投标文件递交地点为：通江县石牛嘴新区谭家河大桥龙腾通江府售楼部三楼办公室。

- 3、投标文件递交联系人：包敏康18728724546    张中18782219118

- 通江县汇金投资有限公司

- 2020年8月18日

### 投标人须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：通江县汇金投资有限公司 地 址：通江县石牛嘴新区谭家河大桥龙腾御锦（通江府）项目办公室 |
| 2 | 项目名称 | 通江龙腾御锦一期交通设施及固化地坪施工工程 |
| 3 | 建设地点 | 通江县石牛嘴新区谭家河大桥桥头龙腾御锦（通江府） |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 招标范围 | 通江龙腾御锦一期交安设施及固化地坪施工，包含划线、交管设施、车位锁安装等，详细范围见附件。 |
| 7 | 报价原则 | 实行综合单价包干（含全额9%增值税专用发票） |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：30天。具体开工日期按甲方通知为准。 |
| 9 | 质量要求 | 达到国家及地方现行最新标准、规范要求，工程质量等级为合格。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 施工单位资质条件：投标人须具备相应施工资质。 施工单位业绩要求：近3年已完成3个以上同等规模的工程业绩（提供中标通知书或合同，以签订的施工合同时间为时间依据）。 信誉要求：无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 12 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘现场 现场联系人：包敏康18728724546 |
| 13 | 构成招标文件 的其他材料 | 招标文件、工程量清单、龙腾御锦一期车位详图等。 |
| 14 | 投标时间 | 2020年8月18日至 2020年8月20日14：30。 |
| 15 | 投标有效期 | 20日历天(从投标截止之日算起) |
| 16 | 投标文件份数 | 正副本各一份（分别包含商务标、技术标）； 投标文件全套U盘电子档一份。 |
| 17 | 封面要求 | 封面标题：通江龙腾御锦一期交安设施及固化地坪工程 招标单位：通江县汇金投资有限公司 投标单位：注明单位名称 投标时间：2020年8月20日 |
| 18 | 投标保证金 | - 投标保证金30000.00（叁万元整）；（打款凭据粘贴于投标文件袋背面） - 账 户：通江县汇金投资有限公司 - 开户行：农行通江县支行 - 账 号：715201040008385 - 交纳方式：投标单位必须在递交标书之前，以转账方式交纳（未中标单位投标保证金在确认中标后5个工作日内无息退还；中标单位投标保证金则转为履约保证金。） |
| 19 | 履约保证金 | 中标单位投标保证金直接转为履约保证金，在工程竣工结算时全额无息退还。 |
| 20 | 招标答疑 | 投标单位可在2020年8月19日12:00前以书面形式提出 （联系人张中18782219118,邮箱279177401@qq.con） |
| 21 | 投标文件 递交地点 | - 通江县石牛嘴新区谭家河大桥龙腾御锦（通江府）售楼部三楼办公室 - （包敏康18728724546 张中18782219118） |
| 22 | 报价要求 | 根据甲方提供图纸及清单报价，实行综合单价包干（综合单价为含全额税率9%增值税专用发票价格）。结算数量按收方数量计，不另计算损耗。 |
| 23 | 付款方式 | - 1、施工完毕、验收合格并办理完结算手续后5个工作日内支付到应结算总金额97%； - 2、质保金：质保金3%，质保到期后10个工作日内支付。（质保期自验收合格，双方签字确认完善移交手续之日起计算，质保期2年）。 |
| 24 | 开标时间 | 2020年8月20日14:30时（投标单位参加现场开标） |
| 25 | 开标地点 | - 通江县石牛嘴新区谭家河大桥龙腾御锦（通江府）售楼部三楼办公室 |
| 26 | 评标原则 | 合理低价中标 |
| 27 | 逾期送达或未送达指定地点的投标文件 | 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。逾期送达的投标文件由投标人自行带回(不拆封)，所有损失由投标人自行承担。 |