招 标 文 件

项目名称：    龙腾广场项目电梯设备购销及安装

建设单位：     成都市芝兰御锦城房地产开发有限公司

招标时间：            二0二一年六月二日

### 投标人须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：龙腾广场 地 址：成华区圣灯街道办事处东华社区2组 |
| 2 | 项目名称 | 四川成都市成华区龙腾广场项目 |
| 3 | 建设地点 | 四川成都市成华区铁建广场旁 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 落实 |
| 7 | 招标范围 | 龙腾广场项目电梯设备购销及安装（详见附件） |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：根据项目进度分批次采购安装 |
| 9 | 质量要求 | 达到国家现行相应标准、规范要求 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：电梯安装工程专业承包A级及以上 业绩要求：近3年内已有5个以上同等规模的工程 信誉要求：无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入 |
| 11 | 联合体投标 | 接受厂家和安装单位联合投标 |
| 12 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘现场 成华区龙腾广场项目 联系人：杨永波15583122233 |
| 13 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件、图纸、报价表等 |
| 14 | 投标时间 | 成华区龙腾广场项目6月2日至6月10日10:00 |
| 15 | 开标时间地点 | 成华区龙腾广场项目办公室6月10日 10:00 说明：投标单位可派专用技术人员参与现场开标。（不作强制要求） |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金250000.00（贰拾五万元整）；（打款凭据粘贴于投标文件袋背面，打款时请注明成华项目电梯投标保证金） 打款账户：成都市芝兰御锦城房地产开发有限公司 开户行：中国农业银行成都圣灯支行 账号：22 8178 0104 0012 654 |
| 17 | 投标有效期 | 30日历天(从投标截止之日算起) |
| 18 | 投标文件份数 | 正副本各一份（分别包含商务标、技术标）； 投标文件全套电子档一份。 |
| 19 | 封面要求 | 封面标题：龙腾广场项目电梯设备购销及安装投标 招标单位：成都市芝兰御锦城房地产开发有限公司 投标单位：注明单位名称 投标时间：2021年6月 |
| 20 | 招标答疑 | 投标单位可在6月6日前以书面形式提出或联系招标采购部 联系人：贾科187826784017；邮箱：1160120568@qq.com 范梦媛 13540181046；邮箱：408838534@qq.com |
| 21 | 递交投标文件递交地点 | 成华区龙腾广场项目 联系人：杨永波15583122233 |
| 22 | 履约担保 | 签订合同时另行商议 |
| 23 | 投标报价要求 | - 各投标单位可报国际一线品牌，国内一线品牌。甲方对写字楼和公寓可单独选择品牌定标。 2、设备价格、运输费用、安装价格单独分项报价（含全额增值税发票，设备13%的专票，安装9%的专票）。 3、费用包括：电/扶梯设备费用，运输费用、搬运费用，安装主要及辅助材料费、一切检验费、人工费、垃圾清运费、环保费、施工过程中的手续费、罚款、施工人员的所有保险费、税金等各项费用。 |
| 24 | 付款方式 | 一、设备款：1、定金5%；2、单批次排产前支付本次所需设备排产款总额（含运费）25%；3、单批次提货前支付提货款到本次所需设备总额（含运费）60%；4、经相关部门验收通过后支付设备尾款至应结算总额95%，质保5%，质保一年，质保到期后无息退还。 二、安装款：1、安装、调试完毕经甲方组织验收通过支付到单批次安装总金额的50%；2、经相关部门验收通过后支付到该批次安装总金额97%，质保3%,质保到期后无息退还。（质保期限不低于一年）。 |
| 25 | 评标原则 | 合理低价中标 |
|  | 逾期送达或未送达指定地点的投标文件 | 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。逾期送达的投标文件由投标人自行带回(不拆封)，所有损失由投标人自行承担。 |

- 第一部分：工程概况

本项目位于成都市成华区圣灯街道办事处东华社区2组。东华路与成华大道交汇处，占地约26 .793亩用地性质为商务用地，规划总建筑面积：96699.30㎡。本项目由2栋高层综合楼和2栋多层商业建筑及其相应地下室(由机动车库、设备用房、地下商业及人防地下室等)组成。

- 第二部分：招标范围

本次招标项目为成华区龙腾广场电梯设备购销及安装，明细见附件。

第三部分：品牌选用要求

- 各投标单位可报国际一线品牌，国内一线品牌。甲方对写字楼和公寓可单独选择品牌定标。

- 第四部分：投标文件格式

- 商务标文件组成：

1）法人代表授权委托书（如是法人代表具体经办可不填此表）；

2）法人身份证复印件；

3）授权委托人身份证复印件（如是法人代表具体经办可不提供）；

4）报价表；

5）企业的有效证件（主要有营业执照、资质证书、公司简介等）；

2、技术标文件组成：

1）安装施工方案及组织措施；

2）最近三年施工或完工的工程案例；

第五部分：投标费用

1、投标单位在投标过程中（包括考察）发生的一切费用，无论投标结果如何均由投标单位自行承担，招标单位不负任何责任。

第六部分：无效标书条件

1、投标书有下列情况之一者视为无效标书, 对被认定无效标书的，招标人无须对投标人进行解释。

- 投标书未能按照规定包装密封；

- 未能提供有效的企业法人身份证明书和授权委托书的；

- 投标文件内容不全或未按规定填写或重要内容字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；

- 投标书逾期送达的；

- 未按规定的投标设计报价进行设计的；

6） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7） 未按招标文件要求提交投标保证金的；

8） 未实质性响应招标文件要求的。

9） 其它未按本招标文件规定要求或严重违例的。

第七部分：合同的签署

1、中标人应于收到中标通知书之日起10个工作日内由法定代表人或授权代表到招标人处与招标人（或招标人下属项目公司）签订对应合同。

2、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，拒绝与招标人在本标书规定的时间内签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者未按招标文件规定签订合同协议书的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

3、合同细节双方签订具体合同时候做进一步明确。